## Slide 1
Gestión de Proyectos de Software
Enfoque Híbrido: Scrum + PMBOK aplicado a desarrollo de MVP funcional
Semana 1 – Clase 1
Producto final: MVP / PoC funcional

## Slide 2
Agenda de hoy
¿Qué es gestionar un proyecto de software?
Triple restricción y trade-offs
Scrum vs PMBOK y por qué híbrido
Proceso de planificar, coordinar y controlar recursos, tiempos y alcance para entregar un producto de software funcional y con calidad.
Equilibrio entre alcance, tiempo y costo; ajustar uno implica comprometer otro, requiere priorización y negociaciones.
Scrum aporta agilidad y ciclos cortos; PMBOK ofrece gobernanza y control; un enfoque híbrido combina flexibilidad y rigidez donde conviene.

## Slide 3
Reglas de juego del curso Profesionalismo
Este curso simula un entorno profesional
No es solo ser, también es parecer
Código mínimo de vestimenta
La asistencia implica respeto por el rol profesional, el equipo y el espacio académico
❌ No bermudas
❌ No camisetas sin mangas
❌ No ropa de playa
✅ Vestimenta casual–formal / académica
En un entorno profesional la imagen comunica compromiso y respeto
●
●
●
●

## Slide 4
Reglas de juego del curso Trabajo, evaluación y uso de IA
El curso incluye
Uso de IA permitido y regulado
Todas las actividades podrán incluir
Actividades individuales
Actividades grupales
Actividades mixtas (producto grupal + evidencia individual)
Se debe declarar explícitamente:
Qué aportó la IA
Qué aportó el estudiante
Consultas
Discusión
Defensa oral
La IA es una herramienta de apoyo. Si el estudiante no puede explicar o defender lo que entrega, la actividad no es válida
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 5
Evaluación del curso (visión general)
Total del curso: puntos
Actividades individuales: puntos (40%)
Actividades grupales: puntos (60%)
500
500
200
200
300
300
La evaluación está diseñada para medir tanto el desempeño individual como el trabajo en equipo, con trazabilidad clara

## Slide 6
Actividades individuales (200 puntos)
I1 – Reflexión ética y rol profesional
I2 – Quiz PMBOK + Scrum
I3 – Análisis individual de riesgos
I4 – Bitácora de aprendizaje
I5 – Lecciones aprendidas y autoevaluación
Semana 2 → 20 pts
Semana 3 → 30 pts
Semana 6 → 40 pts
Semana 9 → 40 pts
Semana 16 → 70 pts

## Slide 7
Actividades grupales (300 puntos)
G1 – Definición del problema y stakeholders
G2 – Plan del proyecto híbrido
G3 – Backlog priorizado y Sprint Plan
G4 – Prototipo funcional (MVP / PoC)
G5 – Presentación final del proyecto
Semana 4 → 50 pts
Semana 7 → 80 pts
Semana 10 → 60 pts
Semana 14 → 80 pts
Semana 17 → 30 pts

## Slide 8
Rúbrica – Actividades grupales (producto del equipo)
Evaluación del entregable grupal
Criterio
Excelente
Adecuado
Básico
Insuficiente
Definición del problema
Problema claro, real y bien delimitado
Problema definido con ajustes
Problema poco claro
Problema incorrecto
Aplicación de gestión
Uso coherente de Scrum + PMBOK
Uso parcial del enfoque
Uso superficial
No aplica
Calidad del entregable
Completo, consistente, profesional
Completo con detalles menores
Incompleto
Deficiente
Toma de decisiones
Decisiones justificadas
Justificación parcial
Débil
Sin justificación
Comunicación
Clara y estructurada
Comprensible
Confusa
Deficiente

## Slide 9
Rúbrica – Aporte individual en trabajo grupal
Evaluación de contribución personal
Criterio
Excelente
Adecuado
Básico
Insuficiente
Participación activa
Lidera y aporta consistentemente
Participa de forma regular
Participación mínima
No participa
Responsabilidad
Cumple tiempos y compromisos
Cumple parcialmente
Incumple en ocasiones
Incumple
Dominio del trabajo
Explica y defiende su aporte
Explica con dudas
Explicación superficial
No puede explicar
Uso ético de IA
IA declarada y justificada
Declaración parcial
Poco clara
No declarada
Un mismo producto grupal puede generar calificaciones distintas, según el aporte individual evidenciado

## Slide 10
Rúbrica – Actividades individuales
Criterios de evaluación
Criterio
Excelente
Adecuado
Básico
Insuficiente
Comprensión conceptual
Aplica conceptos correctamente y con profundidad
Aplica conceptos con leves imprecisiones
Uso superficial de conceptos
Errores conceptuales
Análisis y criterio profesional
Argumenta decisiones con criterio técnico
Argumentos aceptables
Argumentos débiles o descriptivos
Sin análisis
Ética y responsabilidad
Evidencia reflexión ética clara
Reflexión parcial
Mención superficial
No evidencia
Uso de IA (si aplica)
IA declarada y usada críticamente
IA declarada parcialmente
Uso poco claro
IA no declarada
Comunicación escrita
Clara, estructurada, técnica
Comprensible
Desordenada
Deficiente
El peso de cada criterio se ajusta según la actividad, pero la lógica de evaluación se mantiene constante

## Slide 11
Resultados de aprendizaje
Al finalizar esta clase el estudiante será capaz de:
Explicar qué es la gestión de proyectos de software
Identificar causas comunes de fracaso
Reconocer trade-offs entre alcance, tiempo y costo
Analizar un caso real y proponer acciones correctivas
Comprender el concepto, sus elementos clave y diferenciarlo del desarrollo técnico puro
Reconocer síntomas típicos, analizar causas raíz de proyectos fallidos y áreas de gestión afectadas
Entender la triple restricción, sus implicaciones y la toma de decisiones conscientes
Aplicar criterio profesional en escenarios de gestión y fundamentar recomendaciones

## Slide 12
Conozcámonos como grupo
Tiempo para presentación personal
Semestre que cursan
Expectativa del curso
Experiencia en proyecto real
Indica en qué semestre académico te encuentras actualmente
¿Qué esperas aprender o lograr en esta asignatura?
¿Has participado en un proyecto real de software? Comparte brevemente tu experiencia

## Slide 13
Desarrollo ≠ Gestión
Hacer mucho no implica lograr bien
Desarrollo
Gestión
Éxito
Construir el producto
Decidir, coordinar, comunicar, mitigar riesgos
Éxito = valor + restricciones (tiempo/costo/alcance)

## Slide 14
¿Qué es un proyecto?
Es temporal
Resultado único
Alta incertidumbre
Diferencia clave: proyecto vs operación
⏰
tiene inicio y fin definidos
★
produce un entregable específico
❓
especialmente en software

## Slide 15
¿Por qué el software es especial?
Requisitos volátiles
Producto intangible
Complejidad dual
Dependencia de comunicación
Los requisitos cambian constantemente durante el desarrollo porque los usuarios descubren lo que realmente necesitan al ver el producto funcionando
A diferencia de la construcción física, el software no se "ve" hasta que funciona, lo que dificulta la estimación de tiempo y esfuerzo necesarios
Combina complejidad técnica (arquitectura, integración, código) con complejidad humana (comunicación, expectativas, coordinación de equipo)
El riesgo de fallo aumenta exponencialmente cuando hay mala comunicación entre desarrolladores, clientes y stakeholders
El software cambia porque el aprendizaje cambia

## Slide 16
Por qué fallan los proyectos
Síntomas típicos que afectan el éxito
Retrasos
Sobrecostos
Re-trabajo
Alcance descontrolado
Conflictos
entregas fuera de tiempo pactado
presupuesto excedido sin control
cambios constantes sin planificación
scope creep sin gestión
mala comunicación de equipo
¿Cuál de estos síntomas han vivido?

## Slide 17
Triple restricción + calidad
Alcance ↔ Tiempo ↔ Costo
Si la FECHA no cambia...
...algo debe cambiar
Calidad se impacta si se 'aprieta' sin decidir
Si la FECHA se mantiene, el proyecto debe ajustarse en otros frentes para cumplir el compromiso
...algo debe cambiar: ALCANCE o COSTO
Evitar comprometer la calidad sin una decisión consciente; documentar trade-offs y comunicar al equipo
Trade-off: decisiones conscientes sobre qué puede ceder

## Slide 18
Escenario de decisión
Actividad corta
Cliente pide nueva funcionalidad crítica
La fecha NO cambia
¿Qué haces?
Instrucciones: En parejas: analizar opciones, riesgos, comunicación al cliente (5 minutos)

## Slide 19
¿Qué es PMBOK (en este curso)?
Marco de gestión
Áreas clave
Énfasis
planificar + controlar con estructura definida
alcance, cronograma, costos, riesgos, comunicación
trazabilidad y gobernanza del proyecto
PMBOK como 'estructura para controlar' sin exceso de tecnicismos

## Slide 20
¿Qué es Scrum (en este curso)?
Marco ágil
Roles
Entregas incrementales
iteraciones cortas + feedback continuo
Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo
valor entregado cada iteración
Scrum como 'motor de aprendizaje' y entrega rápida de valor

## Slide 21
Por qué híbrido (Scrum + PMBOK)
Equilibrio entre adaptación y gobernanza
Scrum
+
PMBOK
Híbrido: equilibrio entre adaptación y gobernanza
adaptarse al cambio y validar valor rápidamente
plan suficiente + control y evidencia documentada
Planificamos para aprender rápido, no para adivinar perfecto

## Slide 22
Qué construiremos este semestre
Un MVP/PoC funcional
Evidencias de gestión
Evaluación con trazabilidad
alcance acotado y entregable
backlog, cronograma, riesgos, comunicación
individual y grupal
Prototipo funcional, NO producto final completo

## Slide 23
Ejemplos de proyectos viables (MVP)
Sistema de turnos
Dashboard de indicadores
Bot de soporte
Gestión de colas para servicio universitario con notificaciones
Visualización de KPIs de un proceso académico o administrativo
FAQ automatizado con escalamiento a agente humano
Invitación: traigan sus ideas la próxima clase

## Slide 24
Tarea para la próxima clase
1. Lectura de casos de fracaso
2. Visión general metodológica
3. Entregar formato
Leer sobre estos proyectos fallidos famosos:
Denver Airport Baggage System
NHS National Programme for IT
Knight Capital (2012)
Healthcare.gov
Lectura breve: visión general Scrum + visión general PMBOK
3 ideas + 2 dudas + 1 ejemplo de aplicación basado en los casos
Aprendizaje autónomo: tus preguntas serán insumo para Clase 2
Analiza qué áreas de gestión fallaron en cada caso
●
●
●
●

## Slide 25
¿Preguntas finales?
Próximo paso: selección de ideas de proyecto y conformación de equipos. La gestión se aprende haciendo: cada semana construimos evidencia.

## Slide 26
Diagnóstico inicial
Actividad diagnóstica individual
Actividad diagnóstica individual (Moodle)
Nivel: análisis, decisión y criterio profesional
Incluye
No tiene calificación
Evaluación en línea a través de la plataforma institucional
Requiere pensamiento crítico y aplicación de conocimientos
Escenarios reales de gestión
Ética profesional aplicada
Uso responsable de IA
Su propósito es identificar el nivel actual de conocimientos
Este diagnóstico nos ayuda a ajustar el curso a las necesidades del grupo
●
●
●